ClaimSphere 智能理赔平台

落地交付包清单

版本 V1.0 ｜ 2026-10-12 ｜ Synap（思纳普）出品

面向保司 / TPA 的试点合作交付包总览

# 一、交付包定位

本交付包是 ClaimSphere 智能理赔平台与贵司（保司 / TPA）开展试点合作的完整材料集，覆盖从协议签署、数据安全、系统接入、业务验证到规模化商务的全过程。

交付包以「可量化、可审计、可回退」为原则：

- 可量化：每个环节都有明确的指标口径与验收标准，不空谈效果

- 可审计：每笔审核决策可回放（证据 → 解析 → 核责 → 理算 → 决策）

- 可回退：试点全程旁路运行，不改变贵司现有理赔流程，随时可关停

# 二、交付物总览（共 10 项）

| 编号 | 交付物 | 一句话说明 | 交付时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 试点合作框架协议（MOU / NDA / DPA） | 三份基础契约：锁定试点范围、数据授权与成功标准 | 签约期 |
| 02 | 数据脱敏与个人信息处理方案 | 脱敏字段、算法、验证方法与泄露应急响应 | 签约期 |
| 03 | POC 演示脚本 | 45 分钟端到端演示剧本与常见异议应答 | 签约期 |
| 04 | 业务规则书（Rulebook） | 理赔规则全集：责任范围、免赔、比例、封顶、风控 | 开发期 |
| 05 | 接口契约与数据字典 | 系统对接接口规范与核心数据字段定义 | 开发期 |
| 06 | 医学目录库建设方案 | 医保 / 药品 / 疾病库数据来源与维护机制 | 开发期 |
| 07 | 测试方案与性能基准 | 五层测试计划与 SLA 指标口径 | 试点准备 |
| 08 | 部署运维手册 | 部署、监控、备份恢复、应急手册 | 试点准备 |
| 09 | 培训与用户手册 | 核赔员 / 运营操作手册与人责归属说明 | 试点准备 |
| 10 | 商务方案与规模化准备 | 定价模式与合同条款要点（内部材料） | 规模化 |

# 三、交付节奏（四阶段）

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约期 | 1-2 周 | 01 协议、02 脱敏方案、03 演示脚本 | 双方签署三份协议，完成数据交接 |
| 开发期 | 6-10 周 | 04 规则书、05 接口契约、06 目录库 | 一张发票走通「上传 → 解析 → 核责 → 理算 → 建议」，30 秒内出结果 |
| 试点准备 | 试点前 4 周 | 07 测试方案、08 运维手册、09 培训手册 | 旁路（Shadow）模式接入贵司环境，评测报告交付 |
| 规模化 | Phase B 之后 | 10 商务方案 | 试点达标后转入辅助上线与商务合作 |

# 四、服务承诺（量化口径）

| 指标 | 承诺口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单案处理成本 | 下降 ≥50% | 以贵司当前人工处理基线对比 |
| 审核建议时效 | 95% 请求 ≤30 秒返回 | 自动路径（材料解析 + 规则核责 + 理算） |
| 字段提取准确率 | ≥95% | 评测集对照人工标注，口径可审计 |
| 规则匹配准确率 | ≥90% | 规则结果对照人工核责结论 |
| 人工复核率 | ≤30% | 需人工介入案件占比 |
| 重大错误率 | 0 容忍 | 错赔 / 漏赔案件全部转人工兜底 |
| 试点接入 | 4-6 周旁路运行 | 只读接入，不改变现有流程，可随时回退 |

以上指标均以授权脱敏样本评测集为测量基准，评测方法与样本口径随交付物 04 / 07 提供，贵司可复核。

# 五、合规与数据安全承诺

- 数据分级脱敏：敏感个人信息（病历、身份信息）默认不出域，处理遵循 PIPL 要求

- 协议保障：MOU / NDA / DPA 三份契约覆盖数据授权、用途限制、留存与删除义务

- 审计能力：每笔决策全程留痕（输入摘要、模型输出、动作结果），资金 / 决策日志保留 ≥7 年

- 人责归属：系统输出为辅助建议，最终审核结论由贵司核赔员 / 保司负责；重大错误率 0 容忍

- 应急响应：数据安全事件 24 小时内书面通知，附取证、整改与复盘流程

# 六、联系与签署

| 角色 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 商务联系人 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 技术联系人 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 数据接口人 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |

签署流程：NDA → MOU → DPA → 数据交接 → 旁路部署 → 评测报告（详见交付物 01）

本清单为 ClaimSphere 落地交付包总览，各交付物详细内容见对应文档。版本 V1.0，2026-10-12。